**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

***Escuela Profesional Académica de Ingeniería de Software***

**SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS**

**FollowClass (FC)**

**PLAN DE PROYECTO**

**Lista de Historias de Usuario**

**GRUPO 6**

**DOCENTE:** Dra. Lenis Rossi Wong Portillo

**CURSO:** Gestión de la Configuración del Software

**COORDINADORA:** Romero Diaz, Bianca Elizabeth

**INTEGRANTES:**

Balandra Camacho, Ivan 20200248

Hernández Bianchi, Stefano Alessandro 20200309

Marcelo Salinas, Moises Enrique 20200310

Ortiz Crisostomo, Edwin Jose 14200224

Quispe Fajardo, Adrián Ismael 20200281

Romero Diaz, Bianca Elizabeth 20200312

Solis Flores, Aldair Jhostin 20200293

**2022-I**

**HISTORIAL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Autor(es)** | **Descripción** | **Fecha** |
| ***1.0*** | Balandra Camacho, Ivan  Hernández Bianchi, Stefano Alessandro  Marcelo Salinas, Moises Enrique  Ortiz Crisostomo, Edwin Jose  Quispe Fajardo, Adrián Ismael  Romero Diaz, Bianca Elizabeth  Solis Flores, Aldair Jhostin | * Lista de Historias de Usuario * Tareas de Historia de Usuario 001 * Tareas de Historia de Usuario 002 * Tareas de Historia de Usuario 003 | 26/05/2022 |
| ***2.0*** | Balandra Camacho, Ivan  Hernández Bianchi, Stefano Alessandro  Marcelo Salinas, Moises Enrique  Ortiz Crisostomo, Edwin Jose  Quispe Fajardo, Adrián Ismael  Romero Diaz, Bianca Elizabeth  Solis Flores, Aldair Jhostin |  | 13/06/2022 |

**ÍNDICE**

Contenido

[1. Lista de Historias de Usuario 4](#_Toc108543258)

[1.1. Historia de Usuario N°1 (FC\_LHU\_001): Módulo Información de la Página 4](#_Toc108543259)

[1.2. Historia de Usuario N°2 (FC\_LHU\_002): Módulo Ayuda al Usuario 4](#_Toc108543260)

[1.3. Historia de Usuario N°3 (FC\_LHU\_003): Módulo Usuario Cliente 4](#_Toc108543261)

[2. Tareas de la Historia de Usuario N°1 (FC\_HU\_001): Módulo Información de la Página 4](#_Toc108543262)

[2.1. Tarea 1.1 4](#_Toc108543263)

[2.2. Tarea 1.2 5](#_Toc108543264)

[2.3. Tarea 1.3 5](#_Toc108543265)

[3. Tareas de la Historia de Usuario N°2 (FC\_HU\_002): Módulo Ayuda al Usuario 6](#_Toc108543266)

[3.1. Tarea 2.1 6](#_Toc108543267)

[3.2. Tarea 2.2 6](#_Toc108543268)

[3.3. Tarea 2.3 7](#_Toc108543269)

[4. Historia de Usuario N°3 (FC\_HU\_003): Módulo Usuario Cliente 7](#_Toc108543270)

[4.1. Tarea 3.1 7](#_Toc108543271)

[4.2. Tarea 3.2 7](#_Toc108543272)

[4.3. Tarea 3.3 8](#_Toc108543273)

[4.4. Tarea 3.4 8](#_Toc108543274)

[4.5. Tarea 3.5 9](#_Toc108543275)

[4.6. Tarea 3.6 9](#_Toc108543276)

[4.7. Tarea 3.7 10](#_Toc108543277)

[4.8. Tarea 3.8 10](#_Toc108543278)

[4.9. Tarea 3.9 11](#_Toc108543279)

# Lista de Historias de Usuario

En el presente documento se presentarán las historias de usuario que se recolectaron para la selección de las funcionalidades de la aplicación de escritorio FollowClass. En total se recolectaron 3 Historias de Usuario las cuales se han nombrado como Módulo Autenticación y Creación de Usuario, Módulo Ayuda al Usuario y Módulo Usuario Cliente. A partir de estás, se desplegarán las tareas que permitirían el cumplimiento de las expectativas del usuario.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID\_HU** | **HU** | **DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO** |
| ***FC\_LHU\_001*** | Módulo Autenticación y Creación de Usuario | Como usuario quiero acceder a las vistas principales de la aplicación y poder registrarme de manera sencilla con una cuenta personal con opción a cambiar contraseña, para acceder a la aplicación. |
| ***FC\_LHU\_002*** | Módulo Ayuda al Usuario | Como usuario quiero acceder a una sección de ayuda dividida en artículos didácticamente facilitando su entendimiento para que me ayuden a descubrir y disfrutar al máximo las funcionalidades de la aplicación. |
| ***FC\_LHU\_003*** | Módulo Usuario Cliente | Como estudiante activo quiero usar las funcionalidades de FollowClass para poder ordenar y gestionar las diferentes actividades que realizaré a lo largo del día tanto académicas como del hogar. |

## 

## Historia de Usuario N°1 (FC\_LHU\_001): Módulo Información de la Página

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de Usuario** | |
| **ID** | HU001 |
| **Nombre** | Módulo Autenticación y Creación de Usuario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Riesgo** | Media |
| **Descripción** | Como usuario quiero acceder a las vistas principales de la aplicación y poder registrarse de manera sencilla con una cuenta personal con opción a cambiar contraseña, para acceder a la aplicación. |
| **Validación** | - Visualización del menú principal de la aplicación  - Registro de usuarios adecuado y funcional dentro del menú |

## Historia de Usuario N°2 (FC\_LHU\_002): Módulo Ayuda al Usuario

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de Usuario** | |
| **ID** | HU002 |
| **Nombre** | Módulo Ayuda al Usuario |
| **Prioridad** | Media |
| **Riesgo** | Medio |
| **Descripción** | Como usuario quiero acceder a una sección de ayuda dividida en artículos didácticamente facilitando su entendimiento para que me ayuden a descubrir y disfrutar al máximo las funcionalidades de la aplicación. |
| **Validación** | -Visualización del botón de ayuda dentro de la aplicación  -Mostrado de los artículos de ayuda en formato didáctico. |

## Historia de Usuario N°3 (FC\_LHU\_003): Módulo Usuario Cliente

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de Usuario** | |
| **ID** | HU003 |
| **Nombre** | Módulo Usuario Cliente |
| **Prioridad** | Alta |
| **Riesgo** | Alto |
| **Descripción** | Como estudiante activo quiero usar las funcionalidades de FollowClass para poder ordenar y gestionar las diferentes actividades que realizaré a lo largo del día tanto académicas como del hogar. |
| **Validación** | -Permitir mostrar el calendario al usuario.  -Permitir al usuario buscar, editar y eliminar alguna actividad.  -Ser dinámico e intuitivo, con una buena vista para el usuario. |

# Tareas de la Historia de Usuario N°1 (FC\_HU\_001): Módulo Información de la Página

## Tarea 1.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 001 | **N° de Tarea** | 1.1 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear una interfaz de menú principal donde los usuarios puedan registrarse en FollowClass. | | |
| **Fecha Inicio** | 17/06/2022 | **Fecha Fin** | 30/06/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 3h | | |
| **Responsable** | * Hernández Bianchi, Stefano Alessandro * Quispe Fajardo, Adrián Ismael | | |
| **Descripción** | Consiste en crear una interfaz que permita a los usuarios, hacer una cuenta en FollowClass, con un usuario y contraseña. | | |

## Tarea 1.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 001 | **N° de Tarea** | 1.2 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear una opción donde los usuarios puedan logear sus cuentas previamente creadas. | | |
| **Fecha Inicio** | 17/06/2022 | **Fecha Fin** | 30/06/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 2h | | |
| **Responsable** | * Hernández Bianchi, Stefano Alessandro | | |
| **Descripción** | Consiste en que los usuarios puedan introducir un correo y contraseña válidos, para acceder a su cuenta de FollowClass. | | |

## Tarea 1.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 001 | **N° de Tarea** | 1.3 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear una opción donde los usuarios puedan logear sus cuentas previamente creadas. | | |
| **Fecha Inicio** | 17/06/2022 | **Fecha Fin** | 30/06/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 2h | | |
| **Responsable** | * Hernández Bianchi, Stefano Alessandro | | |
| **Descripción** | Consiste en que los usuarios puedan introducir un correo y contraseña válidos, para acceder a su cuenta de FollowClass. | | |

# Tareas de la Historia de Usuario N°2 (FC\_HU\_002): Módulo Ayuda al Usuario

## Tarea 2.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 002 | **N° de Tarea** | 2.1 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear sección de ayuda | | |
| **Fecha Inicio** | 17/06/2022 | **Fecha Fin** | 30/06/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 2h | | |
| **Responsable** | * Hernández Bianchi, Stefano Alessandro * Quispe Fajardo, Adrián Ismael | | |
| **Descripción** | Consiste en crear una sección de ayuda que permita a los usuarios, aprender las funcionalidades de FollowClass y darle un uso óptimo. | | |

## Tarea 2.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 002 | **N° de Tarea** | 2.2 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear secciones y artículos desplegables de ayuda | | |
| **Fecha Inicio** | 17/06/2022 | **Fecha Fin** | 30/06/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 3h | | |
| **Responsable** | * Hernández Bianchi, Stefano Alessandro * Quispe Fajardo, Adrián Ismael | | |
| **Descripción** | Consiste en ordenar en secciones los artículos de ayuda para que permita a los usuarios, visualizarlos de mejor manera y conseguir un buen entendimiento. | | |

## Tarea 2.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 002 | **N° de Tarea** | 2.3 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear buscador de artículos en la sección de ayuda. | | |
| **Fecha Inicio** | 17/06/2022 | **Fecha Fin** | 30/06/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 3h | | |
| **Responsable** | * Quispe Fajardo, Adrián Ismael * Solis Flores Aldair Jhostin | | |
| **Descripción** | Consiste en crear una funcionalidad de ayuda que permita a los usuarios, buscar algún apartado en específico en la sección de ayuda para agilizar las consultas. | | |

# Historia de Usuario N°3 (FC\_HU\_003): Módulo Usuario Cliente

## Tarea 3.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 003 | **N° de Tarea** | 3.1 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear buscador de artículos en la sección de ayuda. | | |
| **Fecha Inicio** | 01/07/2022 | **Fecha Fin** | 14/07/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 2h | | |
| **Responsable** | * Hernández Bianchi, Stefano Alessandro | | |
| **Descripción** | Consiste en la creación de tablas para almacenar los diferentes cursos clasificados en ciclos que serán proporcionados al usuario para su libre elección | | |

## Tarea 3.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 003 | **N° de Tarea** | 3.2 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear un calendario con los cursos seleccionados | | |
| **Fecha Inicio** | 01/07/2022 | **Fecha Fin** | 14/07/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 10h | | |
| **Responsable** | * Quispe Fajardo, Adrián Ismael * Marcelo Salinas, Moises Enrique | | |
| **Descripción** | Consiste en la elaboración de un calendario que pueda ser visualizado por el usuario de manera diaria, semanal y mensual | | |

## Tarea 3.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 003 | **N° de Tarea** | 3.3 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear un botón que permite agregar tareas al calendario. | | |
| **Fecha Inicio** | 01/07/2022 | **Fecha Fin** | 14/07/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 2h | | |
| **Responsable** | * Quispe Fajardo, Adrián Ismael | | |
| **Descripción** | Consiste en proporcionar una opción que permite agregar tareas de los cursos al calendario. El usuario ingresará el curso, el título y una pequeña descripción de la tarea. | | |

## Tarea 3.4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 003 | **N° de Tarea** | 3.4 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear un botón que permite agregar eventos al calendario | | |
| **Fecha Inicio** | 01/07/2022 | **Fecha Fin** | 14/07/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 2h | | |
| **Responsable** | * Marcelo Salinas, Moises Enrique * Solis Flores Aldair Jhostin | | |
| **Descripción** | Consiste en proporcionar una opción que permite agregar eventos o actividades al calendario. El usuario ingresará el título, prioridad, fecha y hora del evento | | |

## Tarea 3.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 003 | **N° de Tarea** | 3.5 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear botón de “editar” y “eliminar” en las actividades puestas en el calendario. | | |
| **Fecha Inicio** | 01/07/2022 | **Fecha Fin** | 14/07/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 3h | | |
| **Responsable** | * Marcelo Salinas, Moises Enrique * Quispe Fajardo, Adrián Ismael | | |
| **Descripción** | Consiste en proporcionar la opción a editar las tareas y eventos del calendario, se podrán editar el título, prioridad, fecha y hora. Se podrá eliminar por completo una tarea o evento | | |

## Tarea 3.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 003 | **N° de Tarea** | 3.6 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear un botón que permite configurar el color de la actividad en función del nivel de prioridad. | | |
| **Fecha Inicio** | 01/07/2022 | **Fecha Fin** | 14/07/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 2h | | |
| **Responsable** | * Hernández Bianchi, Stefano Alessandro | | |
| **Descripción** | Consiste en dar tres colores en función a los tres niveles de prioridad de las actividades | | |

## Tarea 3.7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 003 | **N° de Tarea** | 3.7 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear un botón que permite descargar el horario semanal | | |
| **Fecha Inicio** | 01/07/2022 | **Fecha Fin** | 14/07/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 3h | | |
| **Responsable** | * Hernández Bianchi, Stefano Alessandro * Solis Flores Aldair Jhostin | | |
| **Descripción** | Consiste en poder exportar un PDF donde está el horario semanal. | | |

## Tarea 3.8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 003 | **N° de Tarea** | 3.8 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear una interfaz que permita ver el total de número de créditos | | |
| **Fecha Inicio** | 01/07/2022 | **Fecha Fin** | 14/07/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 2h | | |
| **Responsable** | * Solis Flores Aldair Jhostin | | |
| **Descripción** | Consiste en mostrar el total de créditos del ciclo en curso | | |

## Tarea 3.9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° de HU** | 003 | **N° de Tarea** | 3.9 |
| **Nombre de la Tarea** | Crear una vista de los cursos aprobados, matriculados, y por aprobar | | |
| **Fecha Inicio** | 01/07/2022 | **Fecha Fin** | 14/07/2022 |
| **Tiempo Estimado** | 5h | | |
| **Responsable** | * Quispe Fajardo, Adrián Ismael * Solis Flores Aldair Jhostin | | |
| **Descripción** | Consiste en mostrar la malla curricular y dar diferentes colores a las asignaturas aprobadas, en curso, y por aprobar. | | |